## Slide 1: Retro Indie Game
Von Tino Blau, Katharina Wiegel, Maria Kömmpel, Dan Schieck, Juraj Graser

## Slide 2: Agenda
Team 1
Vorstellung der Idee
Projektorganisation
    Projektteam
    Kommunikation
    Vorgangsmodell
  Architektur
  Versionsverwaltung
  Herausforderungen
Zukünftige Entwicklung
Team 2
separate Agenda

## Slide 3: Projektorganisation: Projektteam
Spiel-Entwicklung
Website und Webserver
Projektleiter
Grafik- / Sounddesign
Leveldesign
Entwickler
TB
TB, JG
Dokumentation
KW, TB
TB, JG, DS, MK
MK, JG, KW
5 Mitglieder: TB: Tino Blau | JG: Juraj Graser | MK: Maria Kömmpel | DS: Dan Schieck | KW: Katharina Wiegel

## Slide 4: Projektorganisation: Kommunikation
Online Konferenzen: Freitags 12 - 14 Uhr alle 2 Wochen
Direkte Kommunikation über E-Mail, WhatsApp-Gruppe
Kommunikation zwischen Team 1 & 2 über die Teamleiter Tino Blau und Maximilian Kehl
AZ-Phase / Hochschulphasen

## Slide 5: Projektorganisation: Vorgangsmodell
Team 1: modifiziertes Wasserfallmodell
Lineares Vorgehensmodell
Ergebnisse der der Phasen als Vorgabe für nächste Phase
Modifikation:
      Rücksprünge möglich
      Phasen überschneiden sich Aufgrund Zeitmangel
Team 2: Scrum
Anforderungen
Entwurf
Implementation
Test
Vgl.: http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf [03.01.16, 15:00]

## Slide 6: Vorgangsmodell: Einblick in die Planung

## Slide 7: Architektur
IDE „GameMaker: Studio Professional“
    Integrierte Grafikeinheit erstellt 60 Bilder / Sekunde
    Routinen-Bibliotheken erleichtern Programmierung von Spiel-Objekten
    Exportmöglichkeit für verschiedene Plattformen
    Leveldesign per Drag&Drop mit zuvor erstellten Objekten
  Programmiersprache GameMakerLanguage (GML)
    Objektorientiert
    Einschränkungen:
        Methoden / Variablen immer Sichtbar solange Instanz vorhanden
        Schleifen können Performance beeinflussen
Vgl.: https://www.yoyogames.com/studio [03.01.15 15:30]

## Slide 8: Architektur: IDE GameMaker: Studio Pro

## Slide 9: Versionsverwaltung
Versionierung mittels GitHub
Versionierung mit Nummern erst ab dem Beta-Release am 03.01.16 (Reduzierung Aufwand)
Link: https://github.com/Vusur/HfTL_SW_Projekt/
Arbeiten an der Software bringen Veränderung der automatisch erstellten Projektdatei von GM:S mit sich  häufig manuelles Eingreifen nach Versuch eines Merges nötig wenn mehrere Entwickler gleichzeitig gearbeitet haben
Branches für Team 2 oder nebenherlaufende Entwicklungen (Highscore) reduzieren Aufwand des manuellen Anpassens

## Slide 10: Herausforderungen
Rechtliche Rahmenbedingungen
      eigene Grafiken erstellen
      eigene Geräusche aufnehmen
      Hintergrund-Musik
Zeitmangel  Überschneidung der Phasen
Einarbeitung in GML

## Slide 11: Herausforderungen, Zukünftige Entwicklung
Geplante, aber nicht umgesetzte Ziele:
Logon
Web-Schnittstelle  persönlichen Score hochladen um sich mit anderen Spielern messen zu können
Ideen:
CO-OP-Modus und Mehrspieler
Ingame-Käufe für weitere Level
Finazierung durch Werbeeinblendung

## Slide 12: Website und Webserver des Retro Indie Games
Von Maximilian Kehl, Felix Rudloff, Simon Helms und Tilo Steinkamp

## Slide 13: Inhaltsverzeichnis
Struktur
Kommunikation
Ziele der Homepage
Ziele des Webservers
Genutzte Frameworks
Aufruf für Registrierung und Login
Einfügen eines Highscores

## Slide 14: 1. Struktur
4 Teammitglieder
4 Rollen
    Teamleiter / Scrummaster (Maximilian Kehl)
    Anforderungsmanager (Felix Rudloff)
    Entwickler (Tilo Steinkamp)
    Dokumentator (Simon Helms & Maximilian Kehl)
Vorgehensweise nach Scrum
    „Regeltermine“ nach Absprache
    Sprintlänge: eine „Arbeitszeit-“ Woche

## Slide 15: 2. Kommunikation
Team übergreifende Kommunikation:
Alle 2 Wochen Treffen von Team 1 und optionale Teilnahme von uns (Team 2)
Kommunikation zwischen Team 1 und Team 2 über Maximilian Kehl (Teamleiter Team 2)
Team interne Kommunikation:
Nicht Termin gebundene Treffen
Absprachen über WhatsApp
Team-Treffen im TeamSpeak
Zusammenarbeit über TeamSpeak und/oder Teamviewer

## Slide 16: 3. Ziele der Homepage
Informationen zum Spiel
    Screenshots
    Video
    Beschreibung
  Anlehnung des Layouts an das Spiel
    Verwendung von Spiel Grafiken
    Easter Egg
  Download des Spiels
  Highscore Top 10 Anzeige
  Impressum

## Slide 17: 4. Ziele des Webservers
Registrierung und Login eines Users
Eingabe von Highscores
Sicherheit durch MD5 Hash-Wert in Kombination mit einem Schlüssels
( $%)TVJUFQ§evwio$%34sgg94kre )
Via Aufruf einer URL und dort per Übergabe von Parametern
Antwort mit Fehlern oder OKs

## Slide 18: 5. Genutzte Frameworks
Framework | Version | Lizenz
Antlr | 3.4.1.9004 | BSD
Bootstrap | 3.3.6 | MIT
jQuery | 2.1.4 | MIT
EntityFramework | 6.1.3 | Apache 2.0
Microsoft AspNet MVC | 5.2.3 | Apache 2.0
Owin | 3.0.1 | Apache 2.0

## Slide 19: 6. Aufrufe für Registrierung und Login
Der Nutzer meldet sich am System an und gelangt in seinen persönlichen Bereich.
Ressourcen: Benutzer (~/Account)
Parameter: Nutzername, Email, Passwort, md5Hash
Repräsentationen: HTML/Text
Use Cases: Benutzer verwalten (GET)
Aufbau für md5Hash: “mail“+“name“+“passwort“+“schlüssel“ = hash
http://localhost:8050/Account/?email=test@test.de&name=test&password=Test!234&confirmPassword=Test!234&md5Hash=e565867acd81a0e0beeb542951827126

## Slide 20: 7. Einfügen eines Highscores
Der angemeldete Nutzer kann seinen eigenen Highscore und alle Highscores einsehen.
Ressourcen: Highscores (~/Highscores)
Highscore Liste (~/Highscores /List)
Parameter: Nutzername, Punktestand, md5Hash
Repräsentationen: JSON Objekt, HTML/Text
Use Cases: Highscores Eintragen(GET)
Highscores abrufen (GET)
Aufbau für md5Hash: “name“+“score“+“schlüssel“ = hash
http://localhost:8050/Highscores/?name=Test&Score=110&md5Hash=a744c5a9c5f724da978c7fce887c7671